## Slide 1: BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN Real-time Currency Tracker Pro
Môn học: Lập trình Python
Thực hiện: Nhóm 2

## Slide 2: 1. Mục tiêu dự án
Xây dựng ứng dụng Desktop bằng Python giúp theo dõi tỷ giá ngoại tệ trực tuyến.
Tuân thủ chặt chẽ mô hình thiết kế phần mềm MVC (Model - View - Controller).

## Slide 3: 2. Đã làm được gì? (Tổng quan)
Xây dựng xong bộ khung ứng dụng.
Hoàn thiện cấu trúc MVC: Phân tách rõ ràng Model, View, Controller.
Tích hợp SQLite để lưu trữ lịch sử tỷ giá vĩnh viễn, có Background Thread tự động (lấy) dữ liệu mỗi 30 giây (real-time)

## Slide 4: 3. Đã làm được gì? (Tính năng)
Thiết kế giao diện Dark Mode chuyên nghiệp, thân thiện.
Quản lý danh sách các mã ngoại tệ chuẩn ISO (Thêm/Sửa/Xóa).
Tích hợp Pandas tính: Giá trung bình, cao nhất, thấp nhất và biến động.
Đóng gói phần mềm ra file .exe chạy độc lập.

## Slide 5: 4. Khó khăn gặp phải (Kỹ thuật)
Khó khăn: điểm yếu về mặt trải nghiệm người dùng (UX). Khi thêm cặp tiền tệ, người dùng đang phải nhớ và gõ tay mã ISO 3 ký tự (như USD, VND).
Khắc phục:-thay thế cái ô nhập liệu (TextBox) thành một hộp thả xuống DropdownList hiện thị các đơn vị tiền tệ

## Slide 6: 5. Kế hoạch tiếp theo (Mở rộng)
Mini-Calculator: Thêm công cụ máy tính nhỏ ở Sidebar để người dùng nhập số tiền và đổi trực tiếp theo tỷ giá thực.
Bổ sung hiệu ứng chuyển động mượt mà hơn.